Reporte Semanal Individual

Lo llena cada miembro cada semana. Toma máximo 10 minutos. El coordinador lo revisa antes de la reunión.

Identificación

| Nombre | Proyecto / Rol | Semana # | Fecha de envío |
| --- | --- | --- | --- |
| Miguel | Avion | Semana 11 | 21/04/2026 |

Esta semana

Nota: Se consulto distintitos tipos  de amortiguadores para visualizar cual es mas indicado

| Meta | ¿Qué avancé esta semana? | % de avance acumulado |
| --- | --- | --- |
| Meta 1 | Se avanzo en los diferentes tipos de amortiguadores aplicando un tabla de diferencias | 80% |

La próxima semana

¿Qué voy a hacer la próxima semana?

Terminar de visualizar y hacer la propuesta para que se acepte la propuesta del prototipo

Bloqueos y necesidades

Nota: Si no tienes nada bloqueando, escribe 'Sin bloqueos'. No lo dejes en blanco: un blanco no le dice nada al coordinador.

| ¿Algo me está bloqueando? | ¿Qué necesito del coordinador o del semillero? |
| --- | --- |
| El tiempo de realizado de los por parciales continuoa | Por el momento no hay novedad |

Participación

| ¿Asistí a la reunión de esta semana? | Si no asistí, ¿por qué? |
| --- | --- |
| SI | Dejar en blanco si sí asistí |